# گزارش عملکرد سالانه — شرکت فناوری داده‌پردازان پارس

شناسه سند: S-11-ANNUAL-REPORT-1404
گره مالک: مرکز پژوهشی ب (N-200)
سطح محرمانگی: داخلی
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
نسخه: ۱.۰

## ۱. خلاصه مدیریتی

شرکت فناوری داده‌پردازان پارس در سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر توسعه سامانه‌های مدیریت دانش سازمانی و پردازش زبان طبیعی فارسی، رشد قابل توجهی را تجربه کرد. درآمد عملیاتی شرکت با ۳۸ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۴۲ میلیارد تومان رسید. تعداد پروژه‌های فعال از ۱۲ به ۱۹ افزایش یافت و تعداد نیروی انسانی متخصص از ۸۵ به ۱۲۰ نفر رسید.

مهم‌ترین دستاورد سال، تکمیل و بهره‌برداری از سامانه RAG فارسی برای مدیریت دانش سازمانی بود که در سه سازمان بزرگ دولتی و خصوصی مستقر شد. این سامانه توانست زمان جستجوی دانش در اسناد سازمانی را به‌طور متوسط ۶۵ درصد کاهش دهد.

با این حال، شرکت با چالش‌هایی نیز مواجه بود. کمبود نیروی متخصص در حوزه مدل‌های زبانی بزرگ، وابستگی به مدل‌های خارجی و نبود بنچمارک استاندارد فارسی برای ارزیابی سامانه‌های RAG از جمله موانع اصلی رشد بودند.

## ۲. معرفی شرکت

### ۲.۱. تاریخچه

شرکت فناوری داده‌پردازان پارس در سال ۱۳۹۵ با تمرکز بر پردازش زبان طبیعی فارسی تأسیس شد. در سال‌های اولیه، فعالیت اصلی شرکت بر توسعه موتور جستجوی فارسی و سامانه‌های تحلیل متن متمرکز بود. از سال ۱۴۰۰، با ظهور مدل‌های زبانی بزرگ، شرکت مسیر خود را به سمت سامانه‌های هوشمند مدیریت دانش تغییر داد.

### ۲.۲. ساختار سازمانی

شرکت در حال حاضر دارای چهار واحد اصلی است:

| واحد | تعداد نیرو | حوزه فعالیت |
| --- | --- | --- |
| واحد پژوهش و توسعه | ۳۵ | تحقیق و توسعه مدل‌های زبانی، RAG، پردازش سند |
| واحد مهندسی محصول | ۴۵ | توسعه و نگهداری سامانه‌های نرم‌افزاری |
| واحد عملیات و پشتیبانی | ۲۵ | استقرار، پشتیبانی فنی و آموزش مشتری |
| واحد برنامه‌ریزی و راهبردی | ۱۵ | برنامه‌ریزی، فروش، مالی و منابع انسانی |

### ۲.۳. حوزه‌های تخصصی

- پردازش زبان طبیعی فارسی (NLP)

- سامانه‌های بازیابی-تولید (RAG)

- استخراج اطلاعات از اسناد ساخت‌یافته و بدون ساختار

- مدل‌های زبانی کوچک و محلی

- مدیریت دانش سازمانی

## ۳. عملکرد مالی

### ۳.۱. درآمد

درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۴ به ۴۲ میلیارد تومان رسید که نسبت به ۳۰.۴ میلیارد تومان سال ۱۴۰۳، رشد ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش پروژه‌های سازمانی و گسترش قراردادهای پشتیبانی بوده است.

| منبع درآمد | مبلغ (میلیارد تومان) | سهم |
| --- | --- | --- |
| پروژه‌های توسعه سفارشی | ۲۴.۵ | ۵۸٪ |
| قراردادهای پشتیبانی سالانه | ۱۰.۲ | ۲۴٪ |
| فروش لایسنس محصول | ۵.۱ | ۱۲٪ |
| خدمات آموزشی و مشاوره | ۲.۲ | ۶٪ |

### ۳.۲. هزینه‌ها

هزینه‌های عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۵.۸ میلیارد تومان بود. بزرگ‌ترین بخش هزینه‌ها مربوط به حقوق و دستمزد (۶۲ درصد) و زیرساخت فنی (۱۸ درصد) بود.

| دسته هزینه | مبلغ (میلیارد تومان) | سهم |
| --- | --- | --- |
| حقوق و دستمزد | ۲۲.۲ | ۶۲٪ |
| زیرساخت فنی و سرور | ۶.۴ | ۱۸٪ |
| تحقیق و توسعه | ۳.۶ | ۱۰٪ |
| بازاریابی و فروش | ۲.۱ | ۶٪ |
| سایر | ۱.۵ | ۴٪ |

### ۳.۳. سودآوری

سود عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۴ به ۶.۲ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد رشد داشت. حاشیه سود عملیاتی از ۱۷ درصد به ۱۴.۸ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه و استخدام نیروهای جدید بود.

## ۴. پروژه‌های کلیدی

### ۴.۱. سامانه RAG فارسی برای مدیریت دانش سازمانی

شناسه پروژه: PRJ-2025-014
وضعیت: تکمیل‌شده
مدت اجرا: ۹ ماه (خرداد تا اسفند ۱۴۰۴)

این پروژه بزرگ‌ترین دستاورد سال شرکت بود. هدف پروژه، ساخت یک سامانه بازیابی-تولید فارسی برای مدیریت دانش در سازمان‌های بزرگ بود که بتواند اسناد DOC، DOCX و PDF را پردازش کند و پاسخ مبتنی بر منبع ارائه دهد.

معماری فنی:

- مدل Embedding: BGE-M3 (۵۶۹ میلیون پارامتر، ۱۰۲۴ بعد)

- مدل LLM: Qwen2.5-3B (کوانت‌شده Q4)

- نمایه برداری: ChromaDB

- پایگاه داده فراداده: SQLite

نتایج کلیدی:

- دقت بازیابی (Recall@5): ۸۱ درصد

- وفاداری پاسخ: ۸۵ درصد

- کاهش زمان جستجوی دانش: ۶۵ درصد

- رضایت کاربران: ۴.۲ از ۵

چالش‌های مواجه‌شده:

- استخراج متن از PDFهای اسکن‌شده فارسی همچنان ضعیف بود.

- مدل‌های کوچک در پاسخ به سؤالات تحلیلی پیچیده محدودیت داشتند.

- نبود مجموعه ارزیابی استاندارد فارسی، ارزیابی دقیق را دشوار می‌کرد.

### ۴.۲. ماژول پردازش PDF اسکن‌شده

شناسه پروژه: PRJ-2025-018
وضعیت: در حال اجرا (۴۵ درصد پیشرفت)
مدت اجرا: ۶ ماه (مهر ۱۴۰۴ تا اسفند ۱۴۰۴)

این پروژه با هدف رفع ضعف پروژه قبلی در پردازش PDFهای اسکن‌شده آغاز شد. در این پروژه، از مدل‌های بینایی-زبانی (LVM) برای استخراج ساختاریافته از اسناد بصری استفاده می‌شود.

روش‌شناسی:

- مدل LVM: GLM-OCR (۰.۹ میلیارد پارامتر)

- اجرا: vLLM روی GPU

- خروجی: DocTags و JSON ساختاریافته

پیشرفت تاکنون:

- خط لوله پیش‌پردازش تصویر: تکمیل‌شده

- یکپارچه‌سازی GLM-OCR: در حال انجام

- پارسر ساختاری: در حال طراحی

مسائل باز:

- نیاز به GPU قدرتمندتر برای پردازش دسته‌ای.

- تنوع چیدمان اسناد فارسی، طراحی پارسر را پیچیده کرده است.

### ۴.۳. مدل داوری خودکار کیفیت پاسخ

شناسه پروژه: PRJ-2025-021
وضعیت: در حال اجرا (۷۰ درصد پیشرفت)
مدت اجرا: ۵ ماه (آبان ۱۴۰۴ تا اسفند ۱۴۰۴)

این پروژه با هدف ساخت یک سازوکار LLM به‌عنوان داور برای ارزیابی کیفیت پاسخ‌های تولیدشده طراحی شد. Rubric ۲۰ امتیازی شامل هفت معیار (وفاداری به منبع، کامل‌بودن، تناسب سطح جزئیات، مدیریت عدم‌قطعیت، وضوح، قابلیت ارجاع و نبود ادعای بدون پشتوانه) تدوین شد.

نتایج اولیه:

- همبستگی امتیاز داور با ارزیابی انسانی: ۰.۷۲

- آستانه قبولی ۱۸ از ۲۰ در ۸۳ درصد موارد با ارزیابی انسانی هم‌راستا بود.

چالش‌ها:

- ناپایداری امتیاز داور در اجراهای مکرر (واریانس ۱.۵ نمره).

- مدل کوچک در تشخیص ادعاهای ظریف بدون پشتوانه ضعیف عمل می‌کرد.

### ۴.۴. سامانه انتقال دانش سلسله‌مراتبی

شناسه پروژه: PRJ-2025-025
وضعیت: جدید (۲۰ درصد پیشرفت)
مدت اجرا: ۸ ماه (بهمن ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵)

این پروژه جدیدترین ابتکار شرکت است که با هدف ساخت سامانه‌ای برای انتقال دانش بین لایه‌های سازمانی طراحی شده است. ایده اصلی این است که دانش تفصیلی در لایه‌های پایین‌تر نگهداری شود و خلاصه متناسب با سطح جزئیات به لایه‌های بالاتر منتقل شود.

معماری پیشنهادی:

- مدل‌سازی گره و لایه سازمانی

- بسته انتقال با چهار سطح جزئیات (اجرایی عالی، مدیریتی، خلاصه فنی، فنی تفصیلی)

- ذخیره‌سازی در CSV و پایگاه داده محلی

- تحویل آخرین نسخه پذیرفته‌شده به لایه بالاتر

## ۵. پژوهش و توسعه

### ۵.۱. فعالیت‌های پژوهشی

واحد پژوهش و توسعه شرکت در سال ۱۴۰۴ روی چهار محور اصلی متمرکز بود:

1. مدل‌های Embedding فارسی: بررسی مدل‌های مختلف چندزبانه و انتخاب BGE-M3 به‌عنوان مدل اصلی.

2. روش‌های خردسازی اسناد فارسی: مقایسه سه روش خردسازی (ثابت، معنایی، سلسله‌مراتبی) و انتخاب روش معنایی برای اسناد فنی.

3. مدل‌های کوچک زبانی: آزمون چهار مدل کوچک (Qwen2.5-0.5B، Qwen2.5-3B، Llama3.2-3B، Phi3-mini) و انتخاب Qwen2.5-3B.

4. داوری خودکار: طراحی و کالیبراسیون Rubric ۲۰ امتیازی برای ارزیابی کیفیت پاسخ.

### ۵.۲. انتشارات

در سال ۱۴۰۴، تیم پژوهش شرکت دو مقاله در کنفرانس‌های ملی ارائه کرد:

1. «ارزیابی سامانه‌های RAG فارسی با LLM داور»، کنفرانس ملی NLP ایران، ۱۴۰۴.

2. «خردسازی معنایی اسناد فنی فارسی برای بازیابی مؤثر»، مجله پردازش زبان و اطلاعات، ۱۴۰۴.

### ۵.۳. همکاری‌های پژوهشی

شرکت در سال ۱۴۰۴ با دو دانشگاه بزرگ کشور همکاری پژوهشی آغاز کرد:

- همکاری با دانشگاه تهران برای توسعه مدل Embedding فارسی.

- همکاری با دانشگاه شریف برای طراحی بنچمارک ارزیابی RAG فارسی.

## ۶. چالش‌ها و مسائل حل‌نشده

### ۶.۱. چالش‌های فنی

۶.۱.۱. استخراج متن از PDF اسکن‌شده فارسی
علی‌رغم پیشرفت در پردازش PDFهای متنی، استخراج ساختاریافته از PDFهای اسکن‌شده فارسی همچنان ضعیف است. دقت استخراج جدول‌ها و فرم‌ها در حدود ۶۵ درصد است که برای کاربردهای سازمانی کافی نیست.

۶.۱.۲. کمبود مدل‌های تخصصی فارسی
مدل‌های Embedding و LLM موجود عمدتاً چندزبانه و آموزش‌دیده بر داده‌های انگلیسی هستند. کیفیت آن‌ها در فارسی قابل قبول است اما به پای کیفیت در انگلیسی نمی‌رسد. توسعه مدل‌های تخصصی فارسی نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه است.

۶.۱.۳. نبود بنچمارک استاندارد فارسی
برای ارزیابی دقیق سامانه‌های RAG فارسی، نیاز به یک بنچمارک استاندارد با مجموعه سؤالات و پاسخ‌های مرجع است. چنین مجموعه‌ای در زبان فارسی وجود ندارد و شرکت مجبور است مجموعه ارزیابی داخلی خود را بسازد.

۶.۱.۴. کندی پردازش روی CPU
اجرای مدل‌های LLM روی CPU بدون GPU، سرعت تولید را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. میانگین سرعت تولید ۸ توکن بر ثانیه است که برای پاسخ‌های طولانی کافی نیست.

### ۶.۲. چالش‌های سازمانی

۶.۲.۱. کمبود نیروی متخصص
شرکت در جذب نیروی متخصص در حوزه مدل‌های زبانی بزرگ و RAG با چالش جدی مواجه است. تعداد متخصصان این حوزه در بازار کار محدود است و رقابت با شرکت‌های بزرگ‌تر دشوار است.

۶.۲.۲. وابستگی به مدل‌های خارجی
بیشتر مدل‌های استفاده‌شده (BGE-M3، Qwen، GLM) توسط شرکت‌های خارجی توسعه یافته‌اند. این وابستگی، ریسک‌های امنیتی و پایداری ایجاد می‌کند.

۶.۲.۳. مقیاس‌پذیری
سامانه فعلی برای سازمان‌های با حجم دانش متوسط (تا ۵۰ هزار سند) طراحی شده است. مقیاس‌پذیری به سازمان‌های بزرگ‌تر نیازمند بازطراحی معماری است.

### ۶.۳. مسائل حل‌نشده

| شناسه | عنوان | شدت | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- |
| ISSUE-001 | استخراج ساختاریافته از جدول‌های PDF فارسی | بالا | باز |
| ISSUE-002 | نبود بنچمارک ارزیابی RAG فارسی | بالا | باز |
| ISSUE-003 | پشتیبانی ناقص از DOC قدیمی | متوسط | باز |
| ISSUE-004 | ناپایداری امتیاز داور LLM | متوسط | در بررسی |
| ISSUE-005 | کندی پردازش CPU | متوسط | حل‌شده (کوانت Q4) |
| ISSUE-006 | تشخیص تکرار در اسناد فارسی | پایین | حل‌شده |

## ۷. شکاف‌های پژوهشی

بر اساس تحلیل تیم پژوهش، چهار شکاف پژوهشی کلیدی شناسایی شده است:

GAP-001: نبود بنچمارک فارسی برای RAG
هیچ مجموعه داده استانداردی برای ارزیابی سامانه‌های RAG فارسی وجود ندارد. این شکاف، مقایسه سامانه‌های مختلف و اندازه‌گیری پیشرفت را دشوار می‌کند.

GAP-002: کمبود مدل Embedding تخصصی فارسی
مدل‌های موجود چندزبانه هستند و برای فارسی بهینه نشده‌اند. توسعه یک مدل Embedding آموزش‌دیده بر پیکره فارسی می‌تواند کیفیت بازیابی را به‌طور قابل توجهی بهبود دهد.

GAP-003: ضعف پردازش PDF اسکن‌شده فارسی
مدل‌های LVM موجود عمدتاً بر اسناد انگلیسی آموزش دیده‌اند و در پردازش چیدمان راست‌به‌چپ و فونت‌های فارسی ضعیف عمل می‌کنند.

GAP-004: نبود مجموعه ارزیابی استاندارد برای داوری LLM
Rubricهای موجود برای داوری LLM عمدتاً انگلیسی‌محور هستند. نیاز به Rubric بومی‌سازی‌شده برای زبان فارسی وجود دارد.

## ۸. منابع انسانی

### ۸.۱. ترکیب نیروی انسانی

| سطح | تعداد | میانگین سابقه |
| --- | --- | --- |
| مدیر ارشد | ۴ | ۱۲ سال |
| مدیر میانی | ۱۲ | ۸ سال |
| متخصص ارشد | ۲۸ | ۵ سال |
| متخصص | ۴۶ | ۳ سال |
| کارشناس | ۳۰ | ۱.۵ سال |

### ۸.۲. تخصص‌های کلیدی

- هوش مصنوعی و NLP: ۲۵ نفر

- مهندسی نرم‌افزار: ۴۰ نفر

- علم داده: ۱۵ نفر

- DevOps و زیرساخت: ۱۲ نفر

- پژوهش و ارزیابی: ۱۰ نفر

- سایر (مالی، فروش، پشتیبانی): ۱۸ نفر

### ۸.۳. برنامه توسعه نیروی انسانی

شرکت در سال ۱۴۰۵ برنامه استخدام ۳۰ نیروی جدید را در دستور کار دارد که عمدتاً در حوزه‌های NLP، RAG و DevOps خواهند بود. همچنین برنامه آموزش داخلی برای ارتقای مهارت نیروهای موجود در حوزه مدل‌های زبانی بزرگ تدوین شده است.

## ۹. چشم‌انداز ۱۴۰۵

### ۹.۱. اهداف راهبردی

1. تکمیل سامانه انتقال دانش سلسله‌مراتبی: تبدیل پروژه PRJ-2025-025 به محصول قابل ارائه.

2. توسعه ماژول پردازش PDF اسکن‌شده: رساندن دقت استخراج به بالای ۸۵ درصد.

3. ساخت بنچمارک RAG فارسی: همکاری با دانشگاه‌ها برای تدوین مجموعه داده استاندارد.

4. توسعه مدل Embedding فارسی: آغاز پژوهش برای آموزش مدل تخصصی فارسی.

5. افزایش سهم بازار: رشد ۴۵ درصدی درآمد هدف‌گذاری شده است.

### ۹.۲. برنامه فنی

- مهاجرت به معماری میکروسرویس برای مقیاس‌پذیری.

- یکپارچه‌سازی GPU برای پردازش LVM.

- توسعه رابط کاربری گرافیکی برای سامانه RAG.

- پیاده‌سازی سازوکار همگام‌سازی بین گره‌های سازمانی.

### ۹.۳. ریسک‌های پیش‌رو

| ریسک | احتمال | اثر | راهکار کاهش |
| --- | --- | --- | --- |
| کمبود نیروی متخصص | بالا | بالا | همکاری با دانشگاه، آموزش داخلی |
| وابستگی به مدل خارجی | متوسط | بالا | توسعه مدل بومی |
| تحریم و محدودیت دسترسی | متوسط | بالا | آینه‌سازی مدل‌ها، اجرای آفلاین |
| رقابت شدید بازار | بالا | متوسط | تمرکز بر تخصص فارسی |
| کندی پذیرش مشتری | متوسط | متوسط | نمایش نتایج کمی، نمونه‌های موفق |

## ۱۰. جمع‌بندی

سال ۱۴۰۴ برای شرکت فناوری داده‌پردازان پارس سالی پر از دستاورد و چالش بود. تکمیل سامانه RAG فارسی و بهره‌برداری موفق آن در سه سازمان بزرگ، نشان‌دهنده توانایی فنی شرکت در حوزه پردازش زبان طبیعی فارسی است. با این حال، چالش‌های جدی در زمینه پردازش PDF اسکن‌شده، کمبود مدل‌های تخصصی فارسی و نبود بنچمارک استاندارد وجود دارد که رفع آن‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه است.

شرکت با تمرکز بر پروژه انتقال دانش سلسله‌مراتبی و توسعه ماژول پردازش PDF، مسیر رشد خود را در سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داد. همکاری با دانشگاه‌ها و توسعه مدل‌های بومی فارسی، از اولویت‌های اصلی شرکت در سال پیش‌رو است.

## پیوست الف: جدول پروژه‌ها

| شناسه | نام | وضعیت | پیشرفت | مدت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRJ-2025-014 | RAG فارسی | تکمیل | ۱۰۰٪ | ۹ ماه |
| PRJ-2025-018 | پردازش PDF | در اجرا | ۴۵٪ | ۶ ماه |
| PRJ-2025-021 | مدل داوری | در اجرا | ۷۰٪ | ۵ ماه |
| PRJ-2025-025 | انتقال دانش | جدید | ۲۰٪ | ۸ ماه |

## پیوست ب: فهرست مسائل باز

| شناسه | عنوان | شدت | گره |
| --- | --- | --- | --- |
| ISSUE-001 | استخراج جدول PDF فارسی | بالا | N-300 |
| ISSUE-002 | نبود بنچمارک RAG فارسی | بالا | N-200 |
| ISSUE-003 | پشتیبانی ناقص DOC | متوسط | N-200 |
| ISSUE-004 | ناپایداری داور LLM | متوسط | N-200 |

## پیوست ج: شکاف‌های پژوهشی

| شناسه | عنوان | شدت | پیشنهاد |
| --- | --- | --- | --- |
| GAP-001 | نبود بنچمارک RAG فارسی | بالا | همکاری دانشگاهی |
| GAP-002 | کمبود Embedding فارسی | بالا | پژوهش داخلی |
| GAP-003 | ضعف LVM فارسی | متوسط | آموزش مدل |
| GAP-004 | نبود Rubric بومی | متوسط | تدوین داخلی |

پایان گزارش

این گزارش توسط واحد برنامه‌ریزی و راهبردی شرکت فناوری داده‌پردازان پارس تهیه شده است. برای اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی تماس بگیرید.