# گزارش مدیریتی — سازمان مادر الف (حوزه فناوری اطلاعات)

## وضعیت پروژه‌ها (project_status)

| پروژه | گره مسئول | پیشرفت | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- |
| هسته بازیابی آفلاین | N-300 | ۸۰٪ | در مسیر |
| پژوهش مدل کوچک | N-301 | ۵۵٪ | با تأخیر |
| مخزن اسناد محلی | N-400 | ۹۰٪ | تقریباً کامل |

مدیر پروژه کلان، خانم دکتر سارا نیک‌پور است و جلسه مرور ماهانه روز دوشنبه اول هر ماه برگزار می‌شود.

## وضعیت مسائل (issue_status)

- ISS-014 (دقت بازیابی روی جداول PDF): باز؛ سه زیرمسئله تعریف شده که یکی بسته شده است.

- ISS-017 (زمان پاسخ‌دهی بیش از ۸ ثانیه): بسته‌شده در ۲۰۲۶-۰۹-۲۸ با کاهش اندازه نمایه.

- ISS-021 (ارزیابی اسناد چندزبانه): باز؛ در انتظار تصمیم استاد راهنما.

## شکاف‌های پژوهشی (research_gaps)

- نبود روش مطمئن برای استخراج ساختار جداول از PDF اسکن‌شده.

- نبود مجموعه داده فارسی مرجع برای سنجش بازیابی در دامنه‌ی مهندسی نرم‌افزار.

## نیازمندی‌های منابع (resource_needs)

- سه پژوهشگر پاره‌وقت برای بازه ۲۰۲۶-۱۱ تا ۲۰۲۷-۰۱.

- دو GPU با حافظه حداقل ۲۴ گیگابایت.

- دسترسی به ۵۰۰ سند فنی بیشتر از آرشیو داخلی.

## وضعیت RFP (rfp_status)

RFP-2026-003 با موضوع «استخراج جدول از PDF اسکن‌شده» در تاریخ ۲۰۲۶-۰۹-۱۵ صادر شد. تا امروز دو Proposal دریافت شده است. مهلت نهایی ارسال پیشنهاد ۲۰۲۶-۱۱-۱۰ است.

## ریسک‌ها و دستاوردها

- دستاورد: کاهش زمان پاسخ‌دهی میانگین از ۸٫۴ ثانیه به ۳٫۱ ثانیه.

- ریسک: تأخیر N-301 می‌تواند تحویل نهایی را حداکثر ۳ هفته به تعویق بیندازد.