# گزارش راهبردی فصل سوم ۲۰۲۶ — مرجع راهبردی نمونه

## خلاصه اجرایی (executive_summary)

در فصل سوم ۲۰۲۶، برنامه توسعه هسته RAG آفلاین دامنه‌محور به ۷۴٪ پیشرفت کلی رسید. مجموع بودجه مصرف‌شده ۸٫۶ میلیارد ریال از ۱۲ میلیارد ریال مصوب بوده است. هیچ‌یک از اجزای سامانه به سرویس ابری وابسته نیست و همه آزمون‌ها در محیط کاملاً آفلاین اجرا می‌شوند.

## دستاوردهای کلیدی (key_achievements)

- نمونه اولیه هسته بازیابی آفلاین با نرخ پاسخ مبتنی بر منبع ۸۷٪ روی ۵۰ پرسش مرجع ارزیابی شد.

- رجیستری شش گره سازمانی (N-000 تا N-400) تثبیت و با شش قاعده اعتبارسنجی تأیید شد.

- سازوکار داوری LLM با Rubric بیست‌امتیازی و حد قبولی ۱۸ در سه لایه پایین‌تر به کار گرفته شد.

## ریسک‌های بحرانی (critical_risks)

- ریسک سخت‌افزار: فقط دو سرور GPU با حافظه ۲۴ گیگابایت در دسترس است؛ احتمال تأخیر در آزمون مدل‌های بزرگ‌تر ۶۰٪ برآورد شده است.

- ریسک داده: تیم پژوهشی ت (N-301) تنها ۲ سند از ۱۰ سند نمونه برنامه‌ریزی‌شده را تحویل داده است.

- ریسک محرمانگی: اسناد با سطح restricted نباید بدون خلاصه‌سازی به لایه صفر منتقل شوند.

## مسائل حل‌نشده (unresolved_issues)

- ISS-014: افت دقت بازیابی روی جداول داخل PDF (اولویت: بالا).

- ISS-021: نبود معیار پذیرفته‌شده برای سنجش صحت پاسخ در اسناد چندزبانه (اولویت: متوسط).

## توصیه‌های راهبردی (strategic_recommendations)

- تخصیص دو GPU دیگر تا پایان ۲۰۲۶-۱۱-۳۰.

- تمرکز فاز بعد بر حل ISS-014 پیش از افزودن قابلیت جدید.

- تعیین مهلت ۲۰۲۶-۱۱-۱۵ برای تحویل اسناد نمونه باقی‌مانده توسط N-301.